📄 BÁO CÁO KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Dự án: Kiểm thử Website Thương mại điện tử

Website: https://automationexercise.com/

Người thực hiện: Nguyễn Trọng Đoàn (Test Case)

Nguyễn Đức Việt (RTM)

Nguyễn Hoàng Ân(Bug_Reports)

Vũ Đức Tuấn (Test_Report_and_Metrics)

Phạm Tuấn Cường(Test_Plan)

1. Giới thiệu (Introduction)

1.1 Mục đích

Tài liệu này xác định chiến lược, phạm vi, nguồn lực và lịch trình kiểm thử cho hệ thống Automation Exercise. Mục tiêu là đảm bảo các tính năng cốt lõi (Xác thực, Giỏ hàng, Thanh toán) hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật (R1-R16) và mang lại trải nghiệm ổn định cho người dùng trước khi phát hành.

1.2 Tài liệu tham khảo

- Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (16 yêu cầu từ R1 đến R16) trong đề bài.

- Cấu trúc dự án theo tiêu chuẩn GitHub (Software-Testing-Projects).

- Website https://automationexercise.com/.

2. Phạm vi kiểm thử (Scope)

2.1 Trong phạm vi (In-scope)

Kiểm thử chức năng (Functional Testing) trên các phân hệ chính:

- Module 1 – Xác thực (Authentication): Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, Đăng xuất.

- Module 2 – Sản phẩm & Giỏ hàng (Product & Cart): Tìm kiếm, bộ lọc danh mục, xem chi tiết, thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

- Module 3 – Thanh toán (Checkout): Nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức (COD/Visa), đặt hàng và xem lịch sử đơn hàng.

2.2 Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing): Khả năng chịu tải của hệ thống.

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing): Tấn công SQL Injection, XSS phức tạp.

- Kiểm thử khả năng tương thích (Compatibility Testing): Trên thiết bị di động (Mobile) hoặc trình duyệt khác (Firefox, Safari).

3. Phương pháp kiểm thử (Test Approach)

- Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing): Tập trung vào đầu vào và đầu ra dựa trên yêu cầu mà không can thiệp vào mã nguồn của trang web.

- Các loại hình kiểm thử áp dụng:

  - Functional Testing: Kiểm tra tính đúng đắn của chức năng theo R1-R16.

  - UI Testing: Kiểm tra giao diện cơ bản (bố cục, nút bấm, hình ảnh trên trang).

  - Negative Testing: Kiểm tra khả năng xử lý lỗi khi nhập dữ liệu sai (ví dụ: mật khẩu quá ngắn, sai định dạng email).

  - Boundary Testing: Kiểm tra các giá trị biên (ví dụ: số lượng sản phẩm bằng 0, số thẻ Visa quá ngắn).

  - Regression Testing: Chạy lại các ca kiểm thử quan trọng (Smoke test) sau khi tìm thấy và xử lý các lỗi nghiêm trọng.

4. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

| Thành phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| Phần cứng | Laptop/PC (RAM 8GB+, CPU i5 trở lên) |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 |
| Trình duyệt | Google Chrome (Phiên bản mới nhất) |
| Dữ liệu kiểm thử | Tài khoản giả lập, thẻ Visa test số: 4111 1111 1111 1111 (sử dụng tính năng demo của trang) |

5. Tiêu chí Vào và Ra (Entry & Exit Criteria)

5.1 Điều kiện bắt đầu (Entry Criteria)

- Trang web https://automationexercise.com/ hoạt động ổn định.

- Tài liệu Test Case đã được hoàn thành (tối thiểu 45 cases).

- Có đủ dữ liệu test cần thiết.

5.2 Điều kiện kết thúc (Exit Criteria)

- 100% các ca kiểm thử đã được thực thi.

- Tỷ lệ Pass đạt tối thiểu 95%.

- Không còn lỗi Critical (Nghiêm trọng) nào ở trạng thái "Open" (ví dụ: lỗi thanh toán, lỗi mật khẩu).

- Báo cáo lỗi và báo cáo tổng kết đã hoàn thiện.

6. Lịch trình kiểm thử (Test Schedule)

| Giai đoạn | Công việc | Thời gian (Ngày) |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch | Viết Test Plan & lập RTM | 2 ngày |
| Thiết kế | Viết 45 Test Cases | 3 ngày |
| Thực thi | Chạy Test trên trang web & log bug | 4 ngày |
| Đóng gói | Viết Test Report & Metrics | 1 ngày |

7. Vai trò và trách nhiệm (Roles & Responsibilities)

- Test Leader: Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra tiến độ, đánh giá rủi ro.

- Tester (Nhóm sinh viên): Viết Test case, thực hiện test trên trang web, chụp màn hình lỗi (bug report) và lập báo cáo.

8. Rủi ro và biện pháp giảm thiểu (Risks & Mitigation)

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Website thay đổi giao diện | Trung bình | Cập nhật lại Test Case dựa trên giao diện mới. |
| Trang web giả lập bị sập | Trung bình | Tạm dừng và thực hiện test vào khung giờ khác, hoặc sử dụng ảnh chụp màn hình dự phòng. |
| Lỗi Critical tồn tại khi release | Cao | Kiểm tra kỹ lại các luồng thanh toán trước khi đưa ra quyết định Release. |